Załącznik nr 1 do ogłoszenia o dialogu konkurencyjnym

- Opis przedsięwzięcia zamawiającego

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z funkcjami sportowymi, rehabilitacyjnymi i  odnową biologiczną”

- CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

    - Przedsięwzięcie pt. „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe z Funkcjami Sportowymi, Rehabilitacyjnymi i  Odnową Biologiczną” polegać będzie na wybudowaniu dwuczęściowego kompleksu składającego się z części hotelowo-restauracyjnej oraz części administracyjnej pod potrzeby instytucji sportowych i publicznych wraz z odnową biologiczną  – połączonej  łącznikiem z istniejącym kompleksem basenowym Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego. Zamawiający dopuszcza poszerzenie inwestycji w zakresie kubaturowym z zachowaniem planowanych funkcji obiektu.

    - Celem Przedsięwzięcia jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury hotelowej oraz biurowo-administracyjnej, łączącej szereg funkcji, spośród których jako przykładowe wymienić można: administracyjne, usługowe, biurowe, hotelowe, gastronomiczne, konferencyjne, odnowy biologicznej. Finalna ilość i zakres funkcji dostarczonych przez obiekt ustalona zostanie w toku dialogu konkurencyjnego.

    - Jednym z głównych celów realizowanych przez wybudowaną w ramach Przedsięwzięcia infrastrukturę będzie dostarczenie bazy hotelowej dla  organizowanych przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. zawodów sportowych oraz odbywających się zgrupowań kadr pływackich i innych dyscyplin sportowych oraz rozszerzenie usług rehabilitacyjnych. Aktualnie na największe imprezy sportowe przyjeżdża szeroka rzesza publiczności oraz sportowców którzy potrzebują  jednorazowo około 300 do 1000 miejsc noclegowych. Zamawiający odnotowuje na swoim obiekcie dużą potrzebę usług w zakresie aktywnej rehabilitacji. Obecnie w bazie danych zarejestrowano ok. 7.000 osób z orzeczeniem niepełnosprawności.

    - Planowany obiekt hotelowy ma być trzykondygnacyjny. W części piwnicznej będą to tylko pomieszczenia techniczne. Zakładana powierzchnia całkowita obiektu: ok. 5200,00 m kw z zastrzeżeniem punktu a i b powyżej.

    - Realizacja Rozbudowy Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim o Centrum Hotelowe wraz z funkcjami towarzyszącymi w założeniu odbywać się będzie w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP).

- LOKALIZACJA I UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

    - Przedsięwzięcie realizowane będzie w mieście wojewódzkim - Gorzowie Wielkopolskim, w województwie lubuskim. Miasto zlokalizowane nad rzeką Wartą, w odległości około 50 km od granicy polsko - niemieckiej i 130 km od Berlina.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie przy ulicy Słowiańskiej na działkach nr 619/14, 619/17 oraz 1577/10 wraz z łącznikiem w celu komunikacji z obecnym budynkiem Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego.

    - Na terenie Gorzowa Wielkopolskiego, aktualna baza noclegowa jest niewystarczająca na potrzeby CSR Słowianka. Budowa hotelu o wysokim standardzie i optymalnej cenie a zarazem dobrze skomunikowanego z ośrodkiem Sportowo – Rehabilitacyjnym „Słowianka” przyczyni się do wzrostu atrakcyjności kompleksu, podnosząc znacznie swoją rangę i znaczenie na tle istniejącej krajowej infrastruktury,  sprawiając, że będzie jednym z wiodących ośrodków sportowych w Polsce, w tym dla sportowców niepełnosprawnych.

    - Realizacja przedmiotowego Przedsięwzięcia w otoczeniu Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego „Słowianka” stanowić będzie uzupełnienie oferty udostępnianych usług. Nowoczesny hotel pozwoli na zaspokojenie potrzeb   sportowców  w trakcie organizowanych imprez sportowych na najwyższym poziomie, zgrupowań polskich i międzynarodowych kadr sportowych, oraz klientów indywidualnych, jak i grupowych spoza segmentu sportowego, którzy mogą skorzystać z już funkcjonującego obiektu CSR Słowianka z jego pełną infrastrukturą: basenem olimpijskim, aquaparkiem, saunami, Spa, fitness, kręgielnią, kortami tenisowymi oraz innymi funkcjami sportowo – rekreacyjnymi oraz krytym lodowiskiem.

Lokalizacja inwestycji na mapie Gorzowa Wielkopolskiego

Źródło: Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski

    - Teren realizacji Przedsięwzięcia jest położony przy ulicy Słowiańskiej i obejmuje działki o nr:

      - dla części Przedsięwzięcia obejmującej budowę centrum hotelowo konferencyjnego:

        - 619/14, 619/17 oraz 1577/10

      - dla części Przedsięwzięcia obejmującego budowę łącznika działka sąsiadująca z obecnym obiektem sportowym CSR Słowianka

    - Na chwilę obecną większość obszaru inwestycji jest terenem zalesionym. Przygotowanie terenu pod budowę w zakresie wycinki drzew leży po stronie partnera publicznego.

    - Łączna powierzchnia terenu przeznaczona pod budowę centrum hotelowo – konferencyjnego to ok. 1,6 ha.

Na poniższym zdjęciu widok na działkę będącą obszarem inwestycji – obecnie jest to teren zalesiony

Źródło: Biznes plan budowy Centrum Hotelowego

Poniższe zdjęcie przedstawia przybliżony teren budowy Centrum Hotelowego z funkcją sportową i odnową biologiczną.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Biznes planu budowy Centrum Hotelowego z funkcją sportową i odnową biologiczną.

- STAN PROJEKTOWANY

    - Aktualnie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. prowadzi prace koncepcyjne mające na celu zdefiniowanie możliwie szczegółowego zakresu analizowanego Przedsięwzięcia.

    - Program funkcjonalny Przedsięwzięcia zakłada, iż powinno ono łączyć w sobie funkcje:

      - Biurowo-administracyjne pod wynajem,

      - hotelowe,

      - gastronomiczne i konferencje,

      - odnowa biologiczna.

(V)	rehabilitacja

    - Rozważane są następujące rozwiązania:

      - dla realizacji funkcji publicznych:

        - przestrzeń biurowa na potrzeby instytucji publicznych i sportowych

        - odnowa biologiczna z nastawieniem głównie na sportowców i funkcjami rehabilitacyjnymi

      - dla realizacji funkcji komercyjnych:

        - usługi hotelowe,

        - usługi gastronomiczne,

        - usługi konferencyjne

    - Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. w żaden sposób nie ogranicza funkcji użytkowych obiektu i tym samym pozostaje otwarte na propozycje wynikające z negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy o PPP podczas postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o.

    - Dla przedmiotowego Przedsięwzięcia zakłada się zatem budowę budynku o trzech kondygnacjach (piwnica z zapleczem technicznym, parter oraz I piętro) o  powierzchni użytkowej ok. 5200,00 m2. Przeznaczenie powierzchni przedstawiono w poniższej tabeli.

    - Dla inwestycji pozyskana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Spółka ponadto posiada również komplet warunków technicznych i innych dokumentów, w szczególności:

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wraz z podpisaną umową przyłączeniową,

- warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz zawarte porozumienie z PEC Gorzów Wlkp. o zasadach finansowania przyłącza cieplnego, zgodnie z którym PEC wykona przyłącze na własny koszt CO oraz zaprojektuje i wyposaży węzeł cieplny.

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci telekomunikacyjnej,

- decyzję dotyczącą wycinki drzew i krzewów.

Tabela - Zestawienie powierzchni na cele realizacji poszczególnych funkcji

| Lp. | Przeznaczenie | Powierzchnia [w m2] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnie administracyjno-biurowe | 500 | Zarządzane przez CSR Słowianka |
| 2 | Część Rehabilitacyjna | 400 | Część obiektu przeznaczona zarządzana przez CSR Słowianka lub wspólnie z Partnerem Prywatnym, w której znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona pod odnowę biologiczną i rehabilitację |
| 3 | Pokoje oraz część ogólna i komunikacja | 3700 | 93 pokoje 2 osobowe wraz z łazienką ( możliwość dostawki dla 3 osoby), część ogólna obejmować będzie również część restauracyjną oraz konferencyjną zlokalizowaną na parterze od strony ul. Słowiańskiej – Zarządzana przez Operatora |
| 4 | Piwnica | 600 | Pomieszczenia techniczne |
| 5 | Powierzchnia parkingu | 1698 | Planowano 135 miejsc parkingowych wraz z systemem parkingowym |
| 6 | Łącznik z budynkiem istniejącym | 200 | Komunikacja części hotelowej z CSR SŁOWIANKA |

Źródło: opracowanie własne

- PODSTAWY PRAWNE ORAZ MODEL FINANSOWO-PRAWNY WSPÓŁPRACY

    - Ramy prawne współpracy wyznaczone będą przepisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zgodnie z którą przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest wspólna realizacja Przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

    - Celem  postępowania jest wybór partnera prywatnego, który wspólnie z Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka Sp. z o.o. zrealizuje Przedsięwzięcie w oparciu o następujące założenia:

- z partnerem prywatnym utworzona zostanie spółka celowa o kapitale mieszanym (SPV – special purpose vehicle) w formie spółki z o.o., której początkowymi udziałowcami będą Zamawiający i Partner Prywatny, lub spółka od niego zależna,

- Zamawiający, jako swój wkład do SPV, wniesie niezbędne nieruchomości oraz projekt budowlany i pozwolenie na budowę oraz inne wartości niematerialne, przy czym określenie formy wniesienia udziałów i ich wartości, formy udostępnienia nieruchomości i innych wartości niematerialnych i prawnych, określenie terminu ich wniesienia, jak również określenie wartości udziałów wspólników ustalone zostanie podczas dialogu konkurencyjnego i finalnie nastąpi dopiero w umowie o PPP oraz w umowie SPV,

- początkowe wkłady pieniężne wspólników SPV ustalone zostaną na poziomie niezbędnym do przeprowadzenia przez SPV wstępnej fazy inwestycji (opracowanie projektu umowy spółki, proces rejestracji spółki),

- ustalenie początkowego mniejszościowego pakietu udziałów Zamawiającego  w SPV, z opcją odkupu pakietu większościowego udziałów przez Zamawiającego po cenie nominalnej lub niższej, przy czym po upływie określonego czasu (ok. 5 lat) przewiduje się wykup przez Zamawiającego wszystkich udziałów od Partnera Prywatnego,

- w toku zaawansowania przygotowań do realizacji inwestycji pozyskanie przez SPV kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji inwestycji w wysokości odpowiadającej wszystkim nakładom inwestycyjnym, przy czym rolą Partnera Prywatnego będzie wniesienie do SPV jak największego wkładu kapitałowego, zmniejszającego wysokość kredytu do pozyskania,

- rola Partnera Prywatnego będzie wniesienie kapitału inwestycyjnego do SPV, przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, a także dalsza eksploatacja inwestycji wspólnie z Zamawiającym w ramach SPV przez okres spłaty kredytu przez SPV, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu udziałów partnera prywatnego w SPV na zasadach wskazanych powyżej,

- pozyskanie przez SPV operatora hotelowego, który prowadził będzie nowoprojektowany obiekt, zarządzał nim i ponosił koszty jego utrzymania, uiszczając z tego tytułu opłaty SPV, wiążąc się z SPV wieloletnimi umowami; Zamawiający nie wyklucza możliwości udziału w postępowaniu Partnera Prywatnego, ubiegającego się udzielenie zamówienia wspólnie z operatorem hotelowym,

- umowa o PPP dopuszczać będzie przejęcie udziałów pierwotnego Partnera Prywatnego przez zewnętrznego inwestora.

- HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

    - Harmonogram Przedsięwzięcia przedstawiony został w poniższej tabeli. Realizację Przedsięwzięcia podzielono na cztery Etapy.

    - Etap I obejmuje opracowanie dokumentacji koncepcyjnej oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej – I i II kwartał 2014 roku. W II Etapie odbędą się negocjacje z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi, wybór Partnera oraz podpisanie umowy o PPP. Na ten etap przeznaczono druga połowa II kwartału i cały III kwartał 2014 roku. Etap III obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robot budowlano – montażowych. Ten etap rozpocznie się w IV kwartale 2014 roku.  Etap IV oznacza rozpoczęcie zarządzania powstałą infrastrukturą wspólnie przez Partnera Prywatnego oraz Publicznego,

    - Harmonogram prac w kolejnych Etapach realizacji (III i IV) zależeć będzie od finalnego kształtu Przedsięwzięcia, a jego realizacja  powinna  zakończyć się w II kwartale 2016 roku.

Tabela – Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia

| Wyszczególnienie |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I |
| Etap I | Dokumentacja koncepcyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (w tym PFU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap II | Negocjacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wybór partnera prywatnego i podpisanie umowy PPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap III | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie robót budowlano-montażowych (przewidywany okres realizacji etapu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap IV | Rozpoczęcie zarządzania powstałą infrastrukturą wspólnie przez partnera prywatnego oraz podmiot publiczny ( przewidywany moment rozpoczęcia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne